KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

App AI làm video dài tự động (5–30 phút)

Đóng gói quy trình từ 4 video đã làm (Troy, Thánh Gióng, Sơn Tinh Thủy Tinh, Salamis)
thành bộ khung cho một app làm video AI tự động

Ngày lập: 2026-09-11

# Giới thiệu ngắn gọn

Tài liệu này là BẢNG KẾ HOẠCH (chưa phải sản phẩm cuối cùng). Nó liệt kê rõ từng việc cần làm, theo thứ tự, viết đơn giản để ai đọc cũng hiểu được cần làm gì và làm như thế nào. Sau khi anh đọc và duyệt (đồng ý / sửa / bớt / thêm), bước tiếp theo mới là viết tài liệu đầy đủ (quy trình app + bảng so sánh AI làm video + bảng so sánh app thị trường + app mã nguồn mở GitHub + danh sách lỗi cần kiểm tra), và sau cùng mới là code app thật (trang web chạy trên máy anh).

# Phần A — Những việc ĐÃ LÀM XONG

Đây là những việc đã hoàn thành, không cần làm lại:

| STT | Việc đã làm | Kết quả cụ thể |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xem lại cách làm 4 video cũ (Troy, Thánh Gióng, Sơn Tinh Thủy Tinh, Salamis) | Tìm ra "công thức" chung: viết kịch bản → chia cảnh → viết mô tả cho AI vẽ/quay → ghép giọng đọc → ghép thành video hoàn chỉnh. Đo được: mỗi cảnh trung bình dài khoảng 7-9 giây. |
| 2 | Đọc file "Chatgpt video 5ph" và rút ra quy trình | File đó có sẵn 8 bước làm video hay: tìm chủ đề → tạo câu mở đầu (hook) → viết kịch bản → chia cảnh → viết prompt ảnh → quyết định cảnh nào dùng AI video/ảnh tĩnh/b-roll → hướng dẫn dựng phim → kiểm tra trước khi đăng. |
| 3 | Tìm hiểu các AI làm video hiện có trên mạng (Google Flow, Runway, Kling, Luma, Pika, Vidu, MiniMax, Higgsfield, Sora, LTX Studio, HeyGen, Synthesia...) | Có bảng đầy đủ: AI nào giữ nhân vật giống nhau tốt nhất, AI nào rẻ nhất, giá bao nhiêu, ưu và nhược điểm của từng AI. |
| 4 | Tìm các app giống ý tưởng của anh đã bán trên thị trường (LTX Studio, InVideo AI, Pictory, Fliki, MagicLight, LongStories.ai...) | Có bảng so sánh chi tiết: app nào làm được gì, giá bao nhiêu, có giữ nhân vật giống nhau không, có kiểm tra lỗi không. |
| 5 | Tìm các app mã nguồn mở (miễn phí, có sẵn code) trên GitHub | Có bảng các dự án mã nguồn mở gần giống ý tưởng, kèm đường link GitHub, để sau này có thể học hỏi hoặc tái sử dụng. |

# Phần B — Những việc SẮP LÀM (xin anh duyệt)

## 6. Viết quy trình app — chia thành 11 bước nhỏ

Đây là toàn bộ đường đi của app, từ lúc người dùng bắt đầu đến lúc có video hoàn chỉnh:

| STT | Tên bước | Làm cụ thể là làm gì |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Nhập vào | Người dùng đưa: + ý tưởng hoặc + một câu chuyện có sẵn, chọn số phút video (5-30 phút), chọn kiểu hình ảnh (cổ trang, hiện đại, hoạt hình...). |
| 6.2 | Viết lại câu chuyện | App biến ý tưởng ngắn gọn thành một câu chuyện đầy đủ, có đầu có cuối. |
| 6.3 | Sổ tay nhân vật | App ghi rõ hình dáng, quần áo, khuôn mặt của từng nhân vật chính — để dùng lại y hệt ở mọi cảnh. ĐÂY LÀ CHỖ QUAN TRỌNG NHẤT để nhân vật không bị đổi hình dạng giữa các cảnh. |
| 6.4 | Tạo câu mở đầu hay (hook) | App tạo ra 20 câu mở đầu hấp dẫn, chia làm 5 nhóm, rồi chọn ra 3 câu hay nhất. |
| 6.5 | Viết kịch bản | App viết kịch bản đầy đủ, đúng với số phút người dùng đã chọn. |
| 6.6 | Chia cảnh | App chia kịch bản thành nhiều cảnh nhỏ (mỗi cảnh khoảng 7-9 giây), mỗi cảnh có ghi rõ: lời thoại, hành động, góc quay, âm thanh. |
| 6.7 | Viết mô tả (prompt) cho AI vẽ/quay | Với mỗi cảnh, app viết một đoạn mô tả bằng tiếng Anh để đưa cho AI làm video. Mô tả này LUÔN nhắc lại "Sổ tay nhân vật" ở bước 6.3, để nhân vật không bị đổi hình dạng. |
|  |  | App tự động làm qua Playwright cho mục 6.8 |
| 6.8 | Đưa link để người dùng bấm qua AI làm video | App hiện nút bấm để người dùng qua Google Flow (tài khoản riêng, tự trả tiền) hoặc các AI làm video khác, kèm theo giá tiền và ưu nhược điểm để người dùng tự chọn. |
|  |  | App tự động làm cho mục 6.9, 6.10. 611 |
| 6.9 | Ghép video | App tự động: thêm giọng đọc, chỉnh cỡ hình cho đều nhau, nối tất cả các cảnh lại thành 1 video hoàn chỉnh. |
| 6.10 | Kiểm tra và sửa | App gợi ý chỗ nào cần cắt bớt, chỗ nào cần thêm hiệu ứng, thêm nhạc nền, thêm phụ đề. |
| 6.11 | Đặt tên và ảnh đại diện | App gợi ý 10 tiêu đề, 5 câu chữ cho ảnh đại diện (thumbnail), 3 đoạn mô tả, 5 lời kêu gọi (CTA) để người dùng chọn. |

## 7. Viết danh sách các lỗi cần kiểm tra (tính năng làm sau, chưa làm ngay)

Đây là danh sách các lỗi hay gặp khi AI làm video, để sau này app có thể tự động phát hiện ra:

| STT | Loại lỗi | Ví dụ dễ hiểu |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Nhân vật đổi hình dáng | Một người đang gầy bỗng thành to con như lực sĩ, hoặc tự nhiên đổi quần áo/áo giáp giữa các cảnh (lỗi này đã xảy ra thật trong video Thánh Gióng, cảnh 25). |
| 7.2 | Chữ trên màn hình bị lỗi | Chữ bị sai chính tả, lem nhem, khó đọc, hoặc tự nhiên xuất hiện dù không yêu cầu có chữ. |
| 7.3 | Tiếng nói không khớp hình | Giọng đọc bị trễ hoặc nhanh hơn so với hình ảnh, miệng nhân vật không khớp lời nói. |
| 7.4 | Bối cảnh không hợp lý | Đang cảnh ban ngày bỗng cảnh sau thành ban đêm vô lý, hoặc cảnh vật đổi khác thường. |
| 7.5 | Hình ảnh đứng yên quá lâu | Cảnh không có gì chuyển động trong nhiều giây, khiến người xem thấy chán. |
| 7.6 | AI từ chối làm cảnh | Cảnh bị AI chặn không tạo ra được (thường vì nội dung bạo lực, máu me...), cần phải viết lại mô tả nhẹ nhàng hơn. |

Danh sách lỗi claude code cập nhật thêm bges

## 8. Gom tất cả lại thành 1 tài liệu hoàn chỉnh, dễ đọc

Tài liệu cuối cùng sẽ có các phần sau, trình bày đẹp, có bảng, có màu, xem trực tiếp trên máy tính:

| STT | Phần trong tài liệu | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Giới thiệu | Nói ngắn gọn app này làm gì, dành cho ai. |
| 8.2 | Quy trình app | 11 bước nhỏ ở mục 6. |
| 8.3 | Bảng giá các AI làm video | Từ mục 3 đã nghiên cứu (Flow, Runway, Kling, Luma, Vidu...). |
| 8.4 | Bảng so sánh app trên thị trường | Từ mục 4 đã nghiên cứu (LTX Studio, InVideo, Pictory...). |
| 8.5 | Bảng app mã nguồn mở GitHub | Từ mục 5, kèm đường link GitHub. |
| 8.6 | Danh sách lỗi cần kiểm tra | Từ mục 7. |
| 8.7 | Tóm tắt việc làm trước / làm sau | Phần nào làm ngay (bộ khung), phần nào để dành làm sau (kiểm tra lỗi, đa ngôn ngữ...). |

# Phần C — Các bước sau khi có tài liệu

| STT | Việc cần làm | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 9 | Gửi anh xem toàn bộ tài liệu | Anh đọc, góp ý, chọn giữ tính năng nào, bỏ tính năng nào. |
| 10 | Sau khi anh đồng ý (duyệt) → mới bắt đầu code app thật | App sẽ là 1 trang web mở bằng trình duyệt, chạy ngay trên máy tính của anh (giống cách Google Flow chạy), không cần đưa lên mạng. |

# Tóm tắt lại một câu

Việc còn lại bây giờ chỉ là viết ra giấy (mục 6, 7, 8) — chưa code app thật. Sau khi anh xem và duyệt tài liệu, mới bắt đầu làm app thật (mục 10).